Отчет

о результатах проведения камеральной проверки

1. Наименование объекта контроля

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» (далее – Комитет).

2. Предмет контроля

Соблюдение бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы             № 3  «Землеустройство и землепользование на территории МО «Котлас» муниципальной программы МО «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма).

3. Основание проведения контрольного мероприятия

П. 2 ст. 157, п. 1 ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4 ст. 8 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 №  213-438-р «О Контрольно-счётной палате муниципального образования «Котлас», п. 1.3 плана деятельности  Контрольно-счётной палаты МО «Котлас» на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты МО «Котлас» от 30.11.2017 № 21.

4. Проверенный период

с 01.01.2017 по 31.12.2017

5. Обобщенная информация о результатах контрольного мероприятия

1. Бюджетные средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, использованы Комитетом на цели, предусмотренные Подпрограммой. Расходование бюджетных средств подтверждено договорами на  выполнение кадастровой съемки земельных участков,  муниципальными контрактами на выполнение работ по землеустройству и земельному кадастру, счетами-фактурами, счетами, выставленными исполнителями за выполненные работы, актами сдачи-приемки работ, платежными документами. Контракты заключены с применением Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе 3 из них по конкурентным процедурам. Проверка соблюдения Комитетом положений вышеуказанного Федерального закона в рамках данной камеральной проверки не проводилась.

2. За 2017 год кассовые расходы на выполнение мероприятий по Подпрограмме составили 296,6 тыс. руб. или 57,3 % от уточненных бюджетных ассигнований на 2017 год. Бюджетные ассигнования направлены на выполнение одного из двух планируемых мероприятий Подпрограммы (Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет, проведение  инженерно-геологических изысканий, подготовка земельных участков для их формирования).

3. Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы (проведена по правилам, определенным Порядком для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Котлас», утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 18.07.2013 № 2226 (в ред. от 22.01.2018)) составила 42,5 балла, т.е. достигнута низкая эффективность реализации Подпрограммы. Оценка эффективности не совсем объективна, т.к. при ее проведении  учитывается установленный Подпрограммой целевой показатель «Размер затраченных средств», что не отвечает принципу эффективности, предусмотренному ст. 34 БК РФ. Согласно Докладу Комитета о ходе реализации муниципальной программы МО «Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) за 2017 год общая оценка  эффективности реализации Программы составила 77,7 балла, т.е. достигнута нормальная эффективность реализации Программы.